决策迁移复盘记录

背景：团队准备把原先依赖人工审批的案例录入流程迁移到半自动导入，希望缩短整理时间，同时保留人工校对。

冲突：如果一次性把所有历史材料都导入，短期内数量会提升，但低质量样本也会进入系统，影响后续检索与相似案例判断。

决策节点：是先追求导入规模，还是先建立质量阈值与抽样复核流程。

采取行动：项目负责人没有直接全量迁移，而是先选择三类典型材料做小范围试导入，并要求每批样本都记录抽取偏差。

结果：虽然前两周导入速度不快，但团队很快识别出文档抽取、字段映射和案例去重中的主要问题，后续批量导入稳定性明显提升。

核心教训：导入系统的首要目标不是导得快，而是先确认导入后的案例还能被稳定复用。